附件

汉中市汉台区“十四五”期间中医药产业重点项目表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设内容及规模** | **建设**  **地点** | **建设类别** | **建设起止**  **年限** | 总投资  （亿元） | **投资来源** | **经济和社会效益** | **目前进展情况** | **责任单位** |  |
| 1 | 药用植物提取智慧工厂建设项目 | 新建药用植物提取智慧工厂，包括前处理车间、制剂车间和提取车间，可提取药用油脂、植物精油等产品。 | 汉中航空  经济技术  开发区 | 新建 | 2023-2025 | 10.00 | 企业自筹 | 建成后，预计年产值20000万元，提供就业岗位100个。 | 前期谋划。 | 汉中航空经济技术开发区管委会 |
| 2 | 唐正生物医药产业园建设项目 | 占地约50亩，新建生产车间、辅助车间、物流仓库、产品仓库、机修车间、研发办公综合楼、检测中心、职工生活中心等配套设施，建筑面积4.53万平方米。 | 汉中航空  经济技术  开发区 | 新建 | 2021-2023 | 1.20 | 企业自筹 | 可实现年产值3亿元，提供就业岗位220个。 | 前期洽谈。 | 汉中航空经济技术开发区管委会 |
| 3 | 植物源生物制药生产线建设项目 | 租赁标准化厂房1600平方米，建设植物源生物制药“0.5%小檗碱水剂”生产线3条，设立检测检验室5间，购置安装设备45台。 | 汉中航空  经济技术  开发区 | 新建 | 2018-2023 | 0.30 | 企业自筹 | 建成后，预计年产值达1800万元，上缴税金350万元，提供就业岗位20个。 | 正在前期  研发阶段。 | 汉中航空经济技术开发区管委会 |
| 4 | 药膳保健品开发项目 | 依托汉台区和周边市县道地中药材生产基地建设药膳保健品生产加工厂，配套建设药膳研发中心、仓储中心及其他配套设施。 | 汉中航空  经济技术  开发区 | 新建 | 2021-2023 | 2.00 | 企业自筹 | 建成后，预计年产值4000万元，提供就业岗位60个。 | 前期谋划。 | 区经贸局、卫健局 |
| 5 | 杜仲美容产品开发项目 | 新建杜仲护肤品、杜仲精油等生产线，配套建设杜仲提取车间、加工车间、包装车间、仓储中心、办公区及其它附属设施设备。 | 汉中航空  经济技术  开发区 | 新建 | 2022-2024 | 3.00 | 企业自筹 | 建成后，预计年产值6000万元，提供就业岗位70个。 | 前期谋划。 | 区农业农村局 |
| 6 | 中医医院  建设项目 | 新建中医院业务楼，总建筑面积44060平方米，其中地上建筑面积36060平方米、地下建筑面积8000平方米，配套室内装修工程、中央空调工程、污水污泥处理工程、室外水电设施、区内道路、绿化、停车场、附属房、围墙等。 | 七里街道  办事处 | 新建 | 2021-2023 | 3.30 | 政府投资 | 改善病患就医环境，提高医疗诊疗水平。 | 已完成项目建议  书的编制等工作。 | 区卫健局 |
| 7 | 褒河医养产业园建设项目 | 项目总规划用地面积约300亩。新建西安医学院汉中分校、扩建西安医学院附属汉江医院老年病专科；建设康养文化社区，开发中医药养生产品，配套建设水、电、道路、绿化及停车场等基础设施；打造医养结合的中高端省级医养示范镇。 | 河东店镇 | 新建 | 2021-2025 | 7.20 | 政府投资 | 打造“医养在汉中”城市名片，引进西安医学院优质资源，解决医疗卫生及健康护理人才短缺的问题，推动医养产业融合发展。 | 汉中市政府同  西安医学院签订战略合作协议，现正筹备下一步工作。 | 河东店镇 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设内容及规模** | **建设**  **地点** | **建设**  **类别** | **建设起止**  **年限** | 总投资  （亿元） | **投资来源** | **经济和社会效益** | **目前进展情况** | **责任单位** |
| 8 | 中医药康养产业园建设项目 | 主要建设有机中药种植区、中药制作坊、中医食疗馆、中医美容院、中医药博物馆，配套中医药主题酒店、休闲餐饮区、购物中心及其它附属设施设备。中心设立医养床位200张，其中自理型床位100张，护理型床位100张。 | 汉台区 | 新建 | 2022-2024 | 20.00 | 企业自筹 | 项目建成后，预计年运营收入40000万元，提供就业岗位200个，合理利用汉中中医药产业优势，提供中医医养服务。 | 前期谋划。 | 区民政局 |
| 9 | 森林康养基地建设项目 | 以天台山国家森林公园为载体，创建国家级森林康养基地。规划分散划片用地2000亩，主要建设康养接待中心（森林酒店、木屋等）、森林健康管理（康复）中心、森林静养区、健身步道、森林浴、森林食疗馆、中药医疗馆等，最多日接待游客1200人。 | 武乡镇 | 新建 | 2022-2024 | 20.00 | 企业自筹 | 项目建成后，预计年收入8000万元，提供就业岗位150个，丰富旅游观光的方式，促进大健康产业发展。 | 前期谋划。 | 区林业局、武乡镇 |
| 10 | 中草药智能化物流商贸中心项目 | 优质中草药交易区、中草药物流园区、中草药物联网信息服务中心。 | 汉台区 | 新建 | 2022-2025 | 5.00 | 政企合作 | 项目建成后，可为供应商和终端销提供统一的交易及物流平台，有效整合上游供应商、下游客户的资源、降低进货、配送、流通、管理等方面的成本，实现规模经营和规模效益。 | 正在前期  论证阶段 | 区商务局 |
| 11 | 陕西汉江药业集团股份有限公司高端原料药新区建设项目 | 建筑总面积5.2万平方米，新建生产车间3个（API车间、激素车间、PMP车间）、库房4座，以及生产管理楼、行政办公楼、维修中心、动力中心、污水处理站、锅炉房、生活服务楼等。 | 汉台区 | 续建 | 2020-2022 | 1.00 | 企业自筹 | 预计年销售收入2亿元，出口额3000万美元，新增税金2000万元，提供就业岗位700个。 | 正在进行  土建施工 | 汉中航空经济  技术开发区  管委会 |
| 12 | 千亩芍药中药材研发基地建设项目 | 在铺镇、汉王镇、武乡镇、龙江街道办建设药用白芍药种植基地3000亩，配套建成芍药切片加工生产线1条。 | 铺镇、汉王镇、武乡镇、龙江街道办 | 新建 | 2021-2024 | 0.60 | 合资 | 亩均产值4.5万元，投资回报利润率达300%，4年投产后预计总产值达1.2亿。 | 目前已建成1000亩白芍药种植基地。 | 铺镇、汉王镇、武乡镇、龙江街道办 |
| 13 | 汉中绿康生物科技有限公司植物源生物制药生产线建设项目 | 租赁标准化厂房1600平方米，新增工业用地30亩，新增建筑面积1.2万平方米，建设植物源生物制药“0.5%小檗碱水剂”生产线4条，年产水剂生物农药3000吨。 | 汉中绿康生物科技有限公司 | 续建 | 2021-2023 | 0.30 | 企业自筹 | 建成后，预计年产值达1800万元，政策性免税，新增利润2000万元，提供就业岗位30-50个。 | 已经完成一期  生产线建设。 | 汉中航空经济  技术开发区  管委会 |