附件

汉中市汉台区2021—2023年中医药产业重点项目表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设  地点 | 建设  类别 | 建设起止  年限 | 总投资  （亿元） | 投资  来源 | 经济和社会效益 | 目前进展情况 | 责任单位 |
| 1 | 唐正生物医药产业园建设项目 | 占地约50亩，新建生产车间、辅助车间、物流仓库、产品仓库、机修车间、研发办公综合楼、检测中心、职工生活中心等配套设施，建筑面积4.53万平方米。 | 汉中航空经济技术开发区 | 新建 | 2021—2023 | 1.20 | 企业  自筹 | 可实现年产值3亿元，提供就业岗位220个。 | 前期洽谈。 | 汉中航空经济技术开发区管委会 |
| 2 | 植物源生物制药生产线建设项目 | 租赁标准化厂房1600平方米，建设植物源生物制药“0.5%小檗碱水剂”生产线3条，设立检测检验室5间，购置安装设备45台。 | 汉中航空经济技术开发区 | 新建 | 2018—2023 | 0.30 | 企业  自筹 | 建成后，预计年产值达1800万元，上缴税金350万元，提供就业岗位20个。 | 正在前期研发阶段。 | 汉中航空经济技术开发区管委会 |
| 3 | 药膳保健品开发项目 | 依托汉台区和周边市县道地中药材生产基地建设药膳保健品生产加工厂，配套建设药膳研发中心、仓储中心及其他配套设施。 | 汉中航空经济技术开发区 | 新建 | 2021—2023 | 2.00 | 企业  自筹 | 建成后，预计年产值4000万元，提供就业岗位60个。 | 前期谋划。 | 区经贸局、区卫健局 |
| 4 | 中医医院建设项目 | 新建中医院业务楼，总建筑面积44060平方米，其中地上建筑面积36060平方米、地下建筑面积8000平方米，配套室内装修工程、中央空调工程、污水污泥处理工程、室外水电设施、区内道路、绿化、停车场、附属房、围墙等。 | 汉台区七里街道办事处 | 新建 | 2021—2023 | 3.30 | 政府  投资 | 改善病患就医环境，提高医疗诊疗水平。 | 已完成项目建议书的编制等工作。 | 区卫健局 |
| 5 | 陕西汉江药业集团股份有限公司高端原料药新区建设项目 | 建筑总面积5.2万平方米，新建生产车间3个（API车间、激素车间、PMP车间）、库房4座，以及生产管理楼、行政办公楼、维修中心、动力中心、污水处理站、锅炉房、生活服务楼等。 | 汉台区 | 续建 | 2020—2022 | 1.00 | 企业  自筹 | 预计年销售收入2亿元，出口额3000万美元，新增税金2000万元，提供就业岗位700个。 | 正在进行  土建施工 | 汉中航空经济技术开发区管委会 |
| 6 | 千亩芍药中药材研发基地建设项目 | 在铺镇、汉王、武乡、龙江建设药用白芍药种植3000亩，配套建成芍药切片加工生产线一条。 | 铺镇、汉王镇、武乡镇、龙江街道办 | 新建 | 2021—2024 | 0.60 | 合资 | 亩均产值4.5万元，投资回报利润率达300%，4年投产后预计总产值达1.2亿。 | 目前已建成1000亩白芍药种植。 | 铺镇、汉王镇、武乡镇、龙江街道办 |
| 7 | 汉中绿康生物科技有限公司植物源生物制药生产线建设项目 | 租赁标准化厂房1600平方米，新增工业用地30亩，新增建筑面积1.2万平方米，建设植物源生物制药“0.5%小檗碱水剂”生产线4条，年产水剂生物农药3000吨。 | 汉中绿康生物科技有限公司 | 续建 | 2021—2023 | 0.30 | 企业  自筹 | 建成后，预计年产值达1800万元，政策性免税，新增利润2000万元，提供就业岗位30-50个。 | 已经完成一期生产线建设。 | 汉中航空经济技术开发区管委会 |